Projektmeeting Sprint 1

|  |  |
| --- | --- |
| Date and Time | 09.10.17, 13:00-13:45h |
| Chair | NIL |
| Protocol | AM |
| Participants | Nico Lutz (NIL), Patrick Wissiak (PAW), Viithun Vamathevan (VIV), Marc Vollenweider (MAV), Gabriel Meier (GAM), Alexandre Maurer (MUR) |
| Absent | Keine Person |
| Excused |  |
| Absences upcoming |  |

# Agenda

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Who** | **What** 🡪Decision 🡪Attention | |  | | **Time** | | **Report an** | |
| MAV | | **Android Projekt erstellen:**  Es wurde besprochen welche Target SDK Version benutzt werden soll.  Decision:  Es wurde auf SDK 25 geeinigt. | |  | | 5 | |  | |
| NIL | | **Projektauftrag:**  Es wurde besprochen welche Anforderungen wir für den Auftrag festlegen müssen.  Decision:  Alle Anforderungen und Zielen wurden im Projekt Dokumentation beschrieben | |  | | 15 | |  | |
| GM | | **Design/Techniken:**  Das Ziel hier war das Design möglichst simpel aber auch ästhetisch zu gestalten. Um die Daten weltweit verfügbar zustellen, wurde Firebase als Datenbank gewählt.  Decision:  Folgende Farben werden für CD(Cooperated Design) genutzt:   * #ffc107 * #c79100 * #fff350 * #ffc107 | |  | | 10 | | RHE | |
| NIL | | **Aktuelle Situation mit den User Stories:**  Folgende User Story wurden im Sprint 1 erledigt:   * Login erstellen * Applikation aufsetzen und PlugIns installieren * Design Grob planen   Folgende User Story werden im Sprint 2 verschoben:   * keine   Die Stories wurden alle erfolgreich Bearbeitet.  Decision:  Weiter so! | |  | |  | |  | |