Projektmeeting Sprint 3

|  |  |
| --- | --- |
| Date and Time | 06.11.17, 13:00-13:55h |
| Chair | NIL |
| Protocol | MAV |
| Participants | Nico Lutz (NIL), Patrick Wissiak (PAW), Viithun Vamathevan (VIV), Marc Vollenweider (MAV), Gabriel Meier (GAM), Alexandre Maurer (MUR) |
| Absent | Keine Person |
| Excused |  |
| Absences upcoming |  |

# Agenda

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Who** | **What** 🡪Decision 🡪Attention | |  | | **Time** | | **Report an** | |
| NIL | | **Präsentation:**  Die Präsentation wird am 06.11.2017 stattfinden. Es werden nur drei Auftretten.  Decision:  PAW, NIL und MAV werden die Präsentation machen. | |  | | 20 | |  | |
| MAV | | **Aktuelle Situation mit den User Stories:**  Folgende User Story wurden im Sprint 3 erledigt:   * Profil anzeigen * Witze erstellen   Die Stories wurden fast alle erfolgreich Bearbeitet.  Decision:  Wir sind am Ende vom Projekt. Wir sind sehr zufrieden mit unser Ergebnis. | |  | | 15 | |  | |
| NIL | | **Dokumenationen:**  Die Dokumentation wird jetzt alles noch weitergeschrieben und abgegeben.  Decision:  Dokus auf BSCW und GitHub hochladen. | |  | | 20 | |  | |