## Slide 1: ENTERTAINNET
Von Nico Lutz, Marc Vollenweider, Patrick Wissiak, Gabriel Meier, Vithun Vamathevan, Alex Maurer

## Slide 2: Vorstellungsrunde
Nico Lutz
Marc Vollenweider
Nico Lutz
Vithun Vamathevan
Alex Maurer
Patrick Wissiak
Gabriel Meier
Entwicklung
Dokumente

## Slide 3: Ablauf
Problemdarstellung
ENTERTAINNET – Was ist das?
Vorteile
Ziele
Planung
Zeitplanung
Kommunikation
Risikoanalyse
Architektur
Firebase
Login
Die Funktionen der App
Fazit und Reflexion

## Slide 4: Problemdarstellung
Unterhaltung fehlt
Humor nicht weit verbreitet

## Slide 5: ENTERTAINNET – Was ist das?
Entertainment + Network
Witze
Teilen mit guten Freunden
Fördert Sinn für Humor

## Slide 6
Simple Oberfläche
Kostenlos für Benutzer (enthält Werbung)
Unterhaltsam
Auflockerung
Vorteile

## Slide 7: Ziele
Soziales Netzwerk besteht als Applikation
Witze erstellen und teilen
Benutzer können Konto erstellen
Corporate Design
Minimum 20 Benutzer im ersten Monat

## Slide 8: Planung
GANTT Zeitplan
GitHub Versionierung
SCRUM
Kosten: CHF 1458.-
Teammeetings
Qualität
Kosten
Zeit
Notes: Wie Projekt angepackt
Magisches Dreieck für Projektarbeit
SCRUM 3 Sprints

## Slide 9: Zeitplanung

## Slide 10: Kommunikation
Aufgabenteilung
Geregelt nach Tuckman
Trello, WhatsApp, Slack, Mail
RACI
Tasks |  | Investor | Proj. Mgr | Coder 1 | Coder 2 | Coder 3 | Coder 4 | Coder 5
Identify investors |  | C | - | - | - | - | R | -
Arrange for investor visits |  | I | R | - | - | - | - | -
Arrange for project meetings |  | - | R | I | I | I | I | I
Arrange for project management software |  | - | R | C | C | I | I | I
Review input of stakeholders and… |  | A | I | I | - | - | R | -
Protocol |  | I | I | - | - | - | - | R
Communicate project to promote….. |  | I | I | R | I | I | I | I
Provide security strategies the coders crew by June 15 |  | I | - | A | R | R | I | I
Oversee the project during …., ensure it is completed on time |  | A | I | I | - | - | R | -
Notes: Forming – Kennenlernen, erste Aufgabenteilung - gut gelaufen
Storming – Ziele klarifizieren - z.T. Probleme
Norming – wie fragen, lösungsansätze – gut gelaufen
Performing – Selbstorganisation, bei manchem besser, bei anderen schlecht

## Slide 11: Risikoanalyse
Nr. | Risikogruppe | Risiko | Symptome | Wahrscheinlichkeit | Tragweite | Risikofaktor | Gegenmassnahme | Deadline | Verantwortung
1 | Organisation | Verspätete Abgabe | sich in gewissen Aufgaben verlieren | 2 | 6 | 4 | Gute Aufgabenverteilung, Sitzungen | 30.10.2017 | Nico Lutz
2 | Organisation, Programmieren | Korrupte Dateien | verschiedene versionen einer Datei auf Github hochgeladen | 3 | 1 | 1 | Immer Pullen vor Pushen | 30.10.2017 | Alle
3 | Organisation, Kommunikation | Fehlende Kommunikation | Aufgaben bleiben aus | 1 | 3 | 3 | Sitzungen, gutes Absprechen | 30.10.2017 | Nico Lutz
4 | Programmieren | Schlechte Wahl der Arbeitswerkzeuge | Arbeiten haben Probleme mit der Ausgewählten Programmiersprache | 2 | 2 | 2 | Kommunikation, informieren | 30.10.2017 | Developer
Notes: Im vorhinein Gedanken zu Problemen gemacht - Risikoanalyse
Schlimmste Problem wäre zu späte Abgabe
4 Risiken
Kurz vorlesen

## Slide 12: Architektur
Firebase Backend
GitHub
Trello
AndroidStudio
GANTT
Microsoft Office Produkte
Notes: Firebase Backend
GitHub: Versionskontrolle
Trello: Aufträge - zeigen
AndroidStudio: Entwicklung
GANTT: Projektplan
Microsoft Office Produkte: Dokumentation

## Slide 13: Firebase
Google
Wieso Firebase?
  Statische IP
  Funktionalitäten
  Performance
  Einfache Handhabung
Notes: Google entwickelt
Funktionalitäten:
NoSQL Datenbank -> Realtime
Authentifikation
Admob
Storage -> Später Bilder speichern
Android Studio integriert -> zwei Mal klicken
Assistent: Tutorials Integration

## Slide 14: Login / Registrierung
Firebase-Authentication
Für die Authentifizierung:
  Username
  E-Mail
  Passwort
Backend gespeichert
Email versenden
Notes: Benutzen Firebase Funktionalität
Bietet:
Username, Email, Passwort Authentifizierung
Backend gespeichert – Passwort verschlüsselt
Bei Passwort vergessen – Email versenden
Login direkt von Firebase gehandhabt

## Slide 15: Die Funktionen der App
Live-Demo durch Marc Vollenweider

## Slide 16: Fazit
Lerneffekte:
  Projekt Management in kleinem Entwicklungsteam
  Arbeitsaufteilung und Festhalten dieser Aufgaben
  Benutzen von Firebase
  Programmieren mit Android
  Halten von Meetings
  Kommunikation in Team
  Probleme innert kürzester Zeit lösen.
  Aufbau von IT-Projekt.
  Anwendung von Scrum
Probleme:
  Arbeitsaufteilung
  Zeitdruck

## Slide 17: Fragen?
Falls noch fragen offen sind, können diese jetzt gestellt werden.

## Slide 18: Ende
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.